**二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程**

**涉铁、绿化项目施工监理**

**询价文件**

**采购人：洛阳市公路事业发展中心**

**日 期：二〇二一年三月**

**目 录**

[第一章 询价公告 3](#_Toc29196)

[第二章 询价须知前附表 6](#_Toc18894)

[第三章 评分办法 8](#_Toc28220)

[第四章 采购需求 13](#_Toc14375)

[第五章 响应文件格式及附件 1](#_Toc15934)4

# 第一章 洛阳市公路事业发展中心

**二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程**

**涉铁、绿化项目施工监理询价公告**

依据相关规定，洛阳市公路事业发展中心拟对二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程涉铁、绿化项目施工监理进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加询价。现将有关事宜公告如下：

1. **询价采购项目概况**

项目概况：该项目位于孟津县平乐镇境内，工程主线位于G55二广高速，改建长度为3.085

公里，被交道位于G30连霍高速，改建长度为1.524公里，新增郑州至洛阳方向的左转匝道、郑州至济源方向的右转匝道，其余匝道改造利用或现状利用。本次询价范围是对朱家仓互通改扩建工程的涉铁、绿化部分施工进行监理服务，朱家仓互通改扩建工程L匝道、I匝道与焦柳铁路并行，L匝道边缘距焦柳铁路上行线小于20m，I匝道处于焦柳铁路隧道段正上方，根据本项目初步设计和二广高速朱家仓互通改扩建工程对既有焦柳铁路影响安全评估文件，该段属于临近铁路营业线范围内，施工处于铁路部门的监管范畴，因此该涉铁、绿化的施工要充分考虑铁路部门对工程的具体规定，施工监理单位要严格按照铁路部门规定进行监理服务。

**二、项目名称：**二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程涉铁、绿化项目施工监理。

**三、询价范围：**对二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程涉铁、绿化项目的施工进行监

理服务。

**四、采购限价**：288586.67元。

**五、服务周期**：自合同签订之日起至项目通过交工验收之日止（计划18个月），包含涉铁工程缺

陷责任期24个月，绿化工程管养期24个月。

**安全目标：**安全生产零事故。

**六、供应商资格**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商须具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照；

3、供应商须具有住房和城乡建设部颁发的铁路工程监理甲级资质、拟派项目总监须具备铁路工程专业注册监理工程师资格，且具有中级及以上职称；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年度的财务审计报告或近一年任意一个月份财务报表(包含资产负债表、利润表或损益表)，供应商成立不满一年的提供最近一月的财务报表；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，供应商须提供2019年12月以来任意1个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（提供缴纳增值税和缴纳社会保险的完税证明或银行转账凭证）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

6、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的供应商将被拒绝参加投标。供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入响应文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；

8、本项目不接受联合体投标。

以上证明资料在报名时需提供复印件并加盖公章一套。

**七、有意参与报价的供应商可持以上证明资料，在报名时需提供复印件并加盖公章一套参与报价。报名地点：洛阳市公路事业发展中心615会议室（涧西区南昌路172号）。**

**八、询价文件格式**：供应商须提供密封良好的响应性文件（一正两副）。

**九、询价评审方式**：本项目采用综合评分法，询价小组将对各供应商的响应性文件进行综合评分，在各方面满足采购人要求的前提下，按照得分由高到低的顺序提出3名成交候选人。（若综合得分相同，采取抽签方式确定成交供应商）。

**十、询价截止时间和地点**：2021年3月11日下午15：00，洛阳市公路事业发展中心615会议室（涧西区南昌路172号），在规定时间内未到达者视为自动弃权。

**十一、出现下列情形之一的，采购人将终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：**

1、因情况变化，不符合规定的询价采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合供应商资格条件的供应商或报价未超过采购限价的供应商不足3家的。

**十二、在询价结果公示3日后无异议，采购人将按照得分最高的原则确定成交供应商并签订合同协议书。**

**十三、注意事项**

前来报价的服务商应在报价截止时间前至洛阳市公路事业发展中心615会议室签到以确认出席，逾期签到者视为自动放弃。

**十四、采购人：洛阳市公路事业发展中心**

联系人及电话：赵先生 13837937637

**十六、本次询价邀请函、询价结果将统一在洛阳市公路事业发展中心网（**[**www.luoyanggl.cn**](http://www.luoyanggl.cn)**）政务公开栏上公布。**

**十七、评分办法和授权委托书详见附表。**

2021年3月5日

**第二章 询价须知****前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1 | 采购人 | 采购人：洛阳市公路事业发展中心  地 址：河南省洛阳市涧西区南昌路172号  联系人：赵先生  联系电话：13837937637 |
| 2 | 项目名称 | 二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程涉铁、绿化项目施工监理 |
| 3 | 建设地点 | 洛阳市孟津县平乐镇境内 |
| 4 | 预算金额 | 288586.67元 |
| 5 | 标段划分 | 一个标段 |
| 6 | **招标范围** | 本工程施工阶段、保修阶段及缺陷责任期阶段的全过程监理工作。 |
| 7 | 招标方式 | 询价 |
| 8 | 监理期限 | 自合同签订之日起至项目通过交工验收之日止，计划18个月。 |
| 9 | 质量要求 | 符合国家质量验收备案标准 |
| 10 | 缺陷责任期： | 24个月 |
| 11 | 供应商资质条件 | 见询价公告 |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 提交相应文件截止时间及地点 | 提交响应文件截止时间：2021年3月11日；  地址：洛阳市公路事业发展中心615会议室 |
| 15 | 响应文件有效期 | 60日历天 |
| 16 | 保证金 | 本项目不需提供保证金 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 单位公章、法定代表人或其委托的代理人手写签字 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份，电子文档U盘一份（U盘单独密封）。 |
| 19 | 装订要求 | 胶装；响应文件应编制目录，并逐页标注连续页码 |
| 20 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 22 | 封套上写明 | 采购人名称：  供应商名称：  (项目名称) 响应文件  在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 23 | 开标时间和地点 | 时间（北京时间）：2021年3月11日下午15:00；  地点：洛阳市公路事业发展中心615会议室（涧西区南昌路172号） |
| 25 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人； |
| 26 | 控制价 | **本项目控制价为：288586.67元**  **超过控制价按废标处理。** |

**第三章 具体评审办法**

询价小组首先对各响应文件按资格性审查表与符合性审查表（见下表）进行审查，凡表中任一项未通过视为审查未通过，其响应文件无效。

**资格性审查与符合性审查附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1、资格性审查标准 | 营业执照 | 具备有效的企业法人营业执照 |
| 资质证书 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 项目总监要求 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 财务审计报告 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 税收和社保 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 没有重大违法记录的书面声明 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 信用查询 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 2、符合性审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资格证书一致 |
| 响应文件数量 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 响应文件签字盖章 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 报价 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 监理期限 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 质量要求 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 响应文件有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |

**详细评审**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 评标因素 | 投标报价 | 监理大纲 | 企业及总监业绩 | 现场监理部人员素质及专业配套能  力 | 综合实力分 | 合计 |
| 权重（分） | 30 | 40 | 18 | 9 | 3 分 | 100 |

**1.监理费用报价 30 分**

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审报价最低的评审报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

**投标报价得分=(评标基准价／评审价)×30**

**2.监理大纲（技术标）：40 分**

**2.1工期控制：（共 6 分）**

（1）有对实现工期目标可行性论述的； 0-1 分

（2）有进度控制的监理工作内容、原则、程序的； 0-2 分

（3）监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的。 0-3 分

**2.2质量控制：（共 8 分）**

（1）原材料控制措施得力，方法有效； 0-2 分

（2）事前控制措施具体、妥切； 0-2 分

（3）事中控制措施周到、全面； 0-2 分

（4）事后控制措施可行、有效。 0-2 分

**2.3造价控制：（共 6 分）**

（1）有投资控制的监理工作内容、原则、程序的； 0-2 分

（2）有投资控制的监理工作方法和措施的； 0-2 分

（3）有工程变更的管理方法的； 0-1 分

（4）有费用索赔的处理方法的。 0-1 分

**2.4现场旁站措施：（共 6 分）**

（1）设置工程旁站监理部位（过程）的，得 1 分；旁站监理部位（过程）设置，根据其

合理性加 0-1 分。此项最多得 2 分； 0-2 分

（2）旁站监理措施 0-2 分

（3）关键部位、关键工序的监理旁站保证措施齐全 0-2 分

**2.5合同、信息管理：（共 6 分）**

（1）合同和信息管理有序 0-3分

（2）合同和信息管理的工作措施 0-3分

**2.6文明、安全控制的措施：（0-3 分）**

**2.7工作协调方案完善、措施得当：（0-2 分）**

（1）项目工作协调的工作内容、原则和程序 0-1 分

（2）项目工作协调的工作方法和措施，监理措施、技术措施、组织措施、经济措

施、合同措施均详细 0-1 分

**2.8现场项目部技术装备：（3 分）**

监理部配备有经纬仪、水准仪、计算机、摄像机、回弹仪、预算软件、监理管理软件、车辆等设备，少 1 项扣 0.5 分，扣完为止。（提供相关证明资料）

注：以上项目中每缺一项扣除相应之分值。

### 3.企业及总监业绩：18 分

3.1、企业具有 ISO90001 质量管理体系认证、GB/T28001 职业健康与安全管理体系认 证、ISO14001 环境管理体系且在有效期内的得 3 分，缺项不得分。（须在投标文件中附相 关证明原件扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分。）。

3.2、2018 年 1 月 1 日以来，企业连续二年获得省级以上（含省级）先进或优秀工程

监理单位称号的得 3 分，连续二年获得市级以上（含市级）先进或优秀工程监理单位

称号的得 1分。本项最高得 3 分。（须在投标文件中附相关证明原件扫描件， 并加盖

投标单位公章，时间以证书颁发时间为准。）

3.3.项目总监自 2018 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）监理过铁路工程业绩（单项合同）每项得 3 分，最多得 3 分。（提供合同或中标通知书或中标网页截图及查询路径，须在投标文件中附相关证明原件扫描件，并加盖投标单位公章。）

3.4、投标人自 2018年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）监理过铁路工程业绩，每项得 2 分，最多得 4 分（提供合同或中标通知书或中标网页截图及查询路径，须在投标文件中附相关证明原件扫描件，并加盖投标单位公章。）

3.5、2018 年 1 月 1 日以来，拟任项目总监获优秀总监荣誉的，省级以上（含省级）3 分，市级 1 分。（须在投标文件中附相关证明原件扫描件，并加盖投标单位公章，时间以证书颁发时间为准。）

3.6、信用评价：投标人获得中国人民银行征信机构备案牌照的第三方征信机构出具信用等级或信用纪录的,AAA 级得 2 分。（须在投标文件中附相关证明原件扫描件， 并加盖投标单位公章。）

### 4.现场监理部人员素质及专业配套能力：9 分

4.1、监理部组成人员专业齐全（铁路、绿化、造价、测量等专业），得 3 分，缺一个专业扣 0.5 分; （专业以职称证书为准，如果职称证书中专业不明确，可提供毕业证、岗位证、注册证等其他资料证明其专业，须在投标文件中附相关证明原件扫描件，并加盖投标单位公章。）

4.2、拟派监理部成员中（总监除外），具有注册监理工程师资格的，每有一人得1 分，最高得 2 分；每有一人（2016 年 1 月 1 日以来）获得省级优秀总监理工程师的得 1 分，最多得 2 分（须在投标文件中附相关证明原件扫描件，并加盖投标单位公章。）；

4.3、拟派监理部成员中具有高级职称的，每有一人得 1 分，最高得 2 分（须在投标文件中附相关证明原件扫描件，并加盖投标单位公章。）。

### 5.综合实力分：1-3 分

由评委独立打分，取最后的算术平均值。

### 6.各种证书加分规定

（一）各相同单项证书不累计，不重复计分，单项证书相同以最高证书加分为

准。

（二）所有获奖证书必须在投标文件中附证书原件的扫描件和发证机关下发的文件原件的扫描件及相关网站（政府或住建部门或相关协会网站）公布结果的截图

（附可查询的网址链接），否则无效。

（三）所有证书均指由住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅（不限河南省）、地级住建委/局（不限洛阳市）或以上部门委托的各行业协会所颁证书可加分，其它一律不加分。

（四）业绩证明材料为：中标通知书、合同、法定媒介可查询的中标结果公示网页截图，业绩年限以合同签订时间为准。

（五）所涉及的所有证件及证明材料均需提供原件的扫描件，投标人并确保其真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。

# 

# 第四章 采购需求

**一、项目说明**

该项目位于孟津县平乐镇境内，工程主线位于G55二广高速，改建长度为3.085公里，被交道位于G30连霍高速，改建长度为1.524公里，新增郑州至洛阳方向的左转匝道、郑州至济源方向的右转匝道，其余匝道改造利用或现状利用。本次询价范围是对朱家仓互通改扩建工程的涉铁、绿化部分施工进行监理服务，朱家仓互通改扩建工程L匝道、I匝道与焦柳铁路并行，L匝道边缘距焦柳铁路上行线小于20m，I匝道处于焦柳铁路隧道段正上方，根据本项目初步设计和二广高速朱家仓互通改扩建工程对既有焦柳铁路影响安全评估文件，该段属于临近铁路营业线范围内，施工处于铁路部门的监管范畴，因此该涉铁、绿化的施工要充分考虑铁路部门对工程的具体规定，施工监理单位要严格按照铁路部门规定进行监理服务。

**二、工作要求**

1、提供施工范围内所有的监理服务；

2、供应商工程报价以现场勘察、施工图纸、工程量清单、所需材料及监理期限等要求综合考虑；

3、执行国家和河南省现行的有关规范、规程和技术标准；

# 第五章 响应文件格式及附件

**正本（副本）**

**（项目名称）**

**响应文件**

采购编号：

供应商： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**一、响应函**

致： （采购人）

　　我们收到了你们发出的编号为 的询价通知书，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

　　(1) 我方授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

　　(2) 愿按照询价通知书中的条款和要求，提供监理服务，投标报价大写： ，小写： 。

(3) 如果我们中标，我们保证按询价通知书的要求和招标人签订监理合同，成立 项目工程监理项目部，选派总监理工程师及专业监理工程师进驻施工现场实施监理合同。

　　(4) 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(5) 我们愿提供询价通知书中要求的所有文件资料。

(6) 我们承认报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

(7) 我们已经详细审核了全部询价通知书，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们同意从投标之日起至本工程竣工移交之日止均遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

（9）在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

（10）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(11) 与本投标有关的正式通讯地址：

供应商名称：(盖章) 法定代表人或授权代表： (签字或盖章)

地址： 邮编：

电话： 传真：

年 月 日

**二、报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 供应商 |  | | |
| 报价 | 大写：  小写： | | |
| 监理期限 |  | | |
| 质量要求 |  | | |
| 项目总监 |  | 注册编号 |  |

注：以上费用须含本项目所造成的所有费用，采购人不另行支付任何费用。

供应商（公章）：

供应商代表（签字或盖章）： 日期：

**三、法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

建立时间： 年 月 日

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 岁

职 务： 身份证号：

系 （单位名称）的法定代表人，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称）监理招标的投标文件，并与招标人协商、签订合同协议书以及处理一切与此有关的事项，其法律后果由我方承担。

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

年 月 日

**四、法定代表人授权书**

本法定代表人授权书声明：注册于 （注册地址）的 公司的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表我公司现授权我单位的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加采购编号为 、 项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同询价过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转让委托权，特此委托。本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字或盖章： 性别： 年龄：

单位： 职务： 身份证号：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

供应商（公章）： 日期：

备注：1、在法定代表人授权书后应附法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

2、如果由供应商的法定代表人签署询价通知书的，则不用提交法定代表人授权书。

**五、监理大纲**

**（格式、内容自拟）**

**六、项目管理机构**

**（一）项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 职业或职业资格证明 | | | 备注 |
| 证书名称 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：所有人员证件附复印件。**

**（二）主要人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
|  | | | | | |

**注：1、此表一人一表；**

**（三）监理部投入的检测设备、仪器表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 租赁/自有 | 用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | |  | | 联系电话 |  |
| 营业执照注册号 | |  | | 成立时间 |  |
| 经济性质 | |  | | 注册资本 |  |
| 开户行及账号 | |  | | | |
| 人  员 | 从业人员人数 人，其中：外聘人员 人 | | | | |
| 有职称人员人数 人，有职称人员占从业人员 | | | | |
| 其中：高级 人，中级 人，初级 人 | | | | |
| 注册监理工程师人数 人 | | | | |
| 设  备 | 设备总台数 台（件）  技术装备率 元/人 | | 设备原值 万元  设备净值 万元 | | |

注：有关证书复印件附后

供应商（公章）：

供应商代表（签字或盖章）：

年 月 日

**八、投标人的资格文件**

**（供应商资格要求的所有文件）**

**九、供应商认为应附的其他材料**